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№____________от _____________

В финансово-экономический отдел

Администрации

муниципального образования

«Победенское сельское поселение» 

от Руководителя отдела благоустройства, ЖКХ и социальных вопросов

 С. Вошева

В соответствии с  требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение» направляю в Ваш адрес  отчет о реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Победенское сельское поселение» на 2019-2021г» за 1 квартал 2021года.

Руководитель отдела благоустройства, 

ЖКХ и социальных вопросов                                                                С. Вошев
Отчет 

о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Победенское сельское поселение» на 2019-2021г» в 1 квартале 2021 года.
	п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. измерения
	Значение целевого показателя (индикатора)
	Отклонение факта от плана, %
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	Факт на начало отчетного периода  
	План отчетный год
	Факт на конец отчетного периода
	
	
	

	«Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Победенское сельское поселение» на 2019-2021г» в 2020году.

	Развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов,  повышение комфортности проживания населения в индивидуальных жилых домах, бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами. Создание на территории поселения условий для повышения уровня и качества предоставляемых коммунальных услуг.

	1
	Развитие системы теплоснабжения
	Тыс.руб
	0
	202,61
	0
	0
	0
	-

	2
	Развитие системы водоснабжения
	Тыс.руб
	0
	600
	346,781,31
	0
	0
	-

	3
	Развитие системы газоснабжения
	Тыс.руб
	0
	100
	223,328,35
	223
	0
	-



	4
	Развитие системы водоотведения
	Тыс.руб
	0
	300
	95,584,35
	0
	0
	-


Проект подготовил: Руководитель  отдела благоустройства, 

ЖКХ и социальных вопросов                                                                                                                           С.  Вошев 
Отчет 

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Победенское сельское поселение» на 2019-2021г» в 1 квартале 2021 года.
	Наименование задач (направлений), основного мероприятия 
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия
	Срок выполнения плановый
	Срок выполнения фактический
	Ожидаемый непосредственный результат
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	Развитие системы теплоснабжения

	содержание системы теплоснабжения
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	Январь-декабрь 2021г.
	Январь-декабрь 2021г.
	Бесперебойная работа системы теплоснабжения в отопительный сезон
	Мероприятия проведены
	нет

	ремонт системы теплоснабжения
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	Май- август 2021г
	Май- август 2021г
	Бесперебойная работа системы теплоснабжения в отопительный сезон
	Мероприятия не проведены
	Запланированы в 2-3 кварталах

	Развитие системы водоснабжения

	Устранение  аварий на водопроводных сетей
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	Январь-декабрь 2021г.
	Январь-декабрь 2021г.
	Ликвидация аварийных ситуации на системах водоснабжения
	Мероприятия проведены


	нет

	 Содержание водопроводных сетей
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	Январь-декабрь 2021г.
	Январь-декабрь 2021г..
	Бесперебойная работа системы водоснабжения
	Мероприятия проведены
	нет

	Развитие системы газоснабжения

	Содержание газовых

 сетей
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение», местные жители
	В течении  2021года
	В течении  2021года
	Бесперебойная работа системы газоснабжения
	Мероприятия проведены
	нет

	Развитие системы водоотведения

	Содержание канализационных сетей
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении  2021года
	В течении  2021года
	Бесперебойная работа системы водоотведения
	Мероприятия проведены
	нет


Проект подготовил: Руководитель  отдела благоустройства, 

ЖКХ и социальных вопросов                                                                                                                           С.  Вошев 
Отчет

 о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Победенское сельское поселение» на 2019-2021г» 
в 1 квартале 2021 года.
	Наименование муниципальной программы, задач (направлений)
	Источники финансирования
	Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб.
	Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб.
	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %

	«Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Победенское сельское поселение» на 2019-2021г»
	Всего по программе
	2,161,840
	665,694,01
	30,7

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	2,161,840
	665,694,01
	30,7

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Развитие системы теплоснабжения
	Всего по программе
	202,61
	0
	0

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	202,61
	0
	0

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Развитие системы водоснабжения
	Всего по программе
	600
	346,781,31
	57,7

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	600
	346,781,31
	57,7

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Развитие системы газоснабжения
	Всего по программе
	100
	223,328
	223

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	100
	223,328
	223

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Развитие системы водоотведения
	Всего по программе
	300
	95,584,35
	31,8

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	300
	95,584,35
	31,8

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	


Проект подготовил: Руководитель  отдела благоустройства, 

ЖКХ и социальных вопросов                                                                                                                           С.  Вошев 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Победенское сельское поселение» на 2019-2021г» в 1 квартале 2021года.
В рамках исполнения данной Программы проведены следующие мероприятия: 
Теплоснабжение.
В муниципальной собственности муниципального образования «Победенское сельское поселение» находятся 2 котельные и 2 топочные подающие тепло в многоквартирный фонд и социальные объекты поселения. Эксплуатирующей организацией по концессионному соглашению является ООО «ДТЛ ЮГ».

Централизованным теплоснабжением охвачено 9 многоквартирных домов и 2 социально значимых объекта МДОУ №29 «Сказка» и СДК п.Удобного. Для бесперебойной подачи теплоснабжения приобретен резервный источник электроснабжения. На подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2020-2021годов денежные средства не расходовались.
Водоснабжение.
Все шесть населенных пунктов поселения (п. Совхозный, п. Удобный, п. Победа,  х. Грозный, х. Шаумян, х. Причтовский) обеспечены централизованным водоснабжением. Единственным источником водоснабжения является ММГВ. Общая протяженность водопроводной сети поселения составляет 35508 метров.
На содержание и аварийно восстановительные работы по муниципальному образованию в 1 квартале 2021года затрачено: 346781,31  рублей.
Газоснабжение
В пределах полномочий по газоснабжению населения администрацией Победенского сельского поселения заключены договора на техническое обслуживание газораспределительных сетей, находящихся в муниципальной собственности поселения. Из муниципального бюджета на эти цели израсходовано в 2021году 223328,35 рублей. 
Водоотведение
В трех населенных пунктах поселения (п. Совхозный, п. Удобный, п. Победа) проходит централизованная система водоотведения, общей протяженность 3550м. Из муниципального бюджета на эти цели израсходовано 95584,35 рублей.
Проект подготовил: Руководитель  отдела благоустройства, 

ЖКХ и социальных вопросов                                                                                   С.  Вошев 

