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Тел./факс 2-96-06
	Урысые Федерациер

Адыгэ Республикэм

Муниципальнэ образованиеу

 «Победенскэ къодже псэупlэм»

и администрацие

385773, п. Совхознэр,

ур. Советскэр, 45


№____________от _____________

В финансово-экономический отдел

Администрации

муниципального образования

«Победенское сельское поселение» 

от Руководителя отдела благоустройства, ЖКХ и социальных вопросов

 С. Вошева

В соответствии с  требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение» направляю в Ваш адрес  отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Победенское  сельское поселение» на 2019-2021годы»  за 2 квартал 2021года.
Руководитель отдела благоустройства, 

ЖКХ и социальных вопросов                                                                С. Вошев
Отчет 

о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Победенское  сельское поселение» на 2019-2021годы» в 2 квартале  2021 года.
	п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. измерения
	Значение целевого показателя (индикатора)
	Отклонение факта от плана, %
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 
	План на конец отчетного (текущего года)
	Факт на конец отчетного периода
	
	
	

	Благоустройство территории муниципального образования 

«Победенское  сельское поселение» на 2019-2021годы в 1 квартале 2021 года.

	Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения

	1
	Содержание мест захоронения
	Тыс.руб
	0
	25
	25
	0
	100
	-

	2
	Участие в общественных обсуждениях
	Количество мероприятий
	0
	2
	2
	0
	100
	-

	3
	Участие в сходах граждан
	Количество мероприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	В связи с пандемией коронавируса сходы граждан не проходили 

	Приведение в качественное состояние элементов благоустройства

	1
	Ремонт освещения на детской площадке
	Тыс.руб
	0
	7,304,44
	7,304,44
	0
	100
	-

	2
	Устройство и ограждение бетонной площадки под мусорные контейнеры
	Тыс.руб.
	0
	71,893
	71,893
	0
	100
	-

	3
	Хозяйственные товары 
	Тыс.руб.
	0
	17,420
	17,420
	0
	100
	-

	4
	Услуги по обрезке аварийных деревьев 
	Тыс.руб.
	0
	12
	12
	0
	100
	-

	5
	Услуги по обращению с ТКО
	Тыс. Руб.
	0
	17,436,9
	17,436,9
	0
	100
	-

	Привлечение жителей к участию в решении проблем   благоустройства 

населенных пунктов

	1
	Проведение субботников на территории поселения
	Количество мероприятий
	0
	3
	3
	0
	100
	-

	Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселение, ликвидация
 несанкционированных свалок бытового мусора

	1
	Ликвидация несанкционированных свалок
	Количество ликвидированных свалок
	0
	1
	1
	0
	100
	-

	2
	Информирование граждан о соблюдении санитарных норм и правил
	Количество мероприятий
	0
	20
	20
	0
	100
	-

	3
	Дезинфекция территорий детских площадок, кладбища от клещей
	Тыс. Руб.
	0
	12,920
	12,920
	0
	835
	-

	4
	Покос травы и древесно-кустарниковой растительности на общественных территориях, парковых зонах, детских площадках, кладбищах
	Тыс. Руб.
	0
	24,531
	24,531
	0
	100
	-

	Поэтапное улучшение внешнего облика поселения

	1
	Устройство водоотводной канавы 
	Тыс.руб.
	0
	47,38
	47,38
	0
	100
	-

	2
	Трубы АСБ
	Тыс.руб.
	0
	10,2
	10,2
	0
	100
	-

	3
	Работы по перевозке грунта
	Тыс. Руб.
	0
	12
	12
	0
	100
	-

	Благоустройство придомовых территорий и парковых зон

	1
	Устройство пешеходного мостика
	Тыс. Руб.
	0
	31,579
	31,579
	0
	100
	-


Подготовил :
Руководитель отдела благоустройства, ЖКХ и социальных вопросов                                                             С. Вошев 
Отчет 

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования 

«Победенское  сельское поселение» на 2019-2021годы» в 2 квартале 2021 года.
	Наименование задач (направлений), основного мероприятия 
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия
	Срок выполнения плановый
	Срок выполнения фактический
	Ожидаемый непосредственный результат
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения

	Содержание мест захоронения
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	Январь-декабрь 2021г.
	Январь-декабрь 2021г.
	Взаимодействие с организациями по  содержанию мест захоронения
	Мероприятия проведены
	нет

	Участие в общественных обсуждениях
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	Январь-декабрь 2021г.
	Январь-декабрь 2021г.
	Взаимодействие с населением в проведении обсуждений
	Мероприятия проведены
	нет

	Участие в сходах граждан
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	Январь-декабрь 2021г.
	Январь-декабрь 2021г.
	Взаимодействие с населением в решении вопросов местного значения
	Мероприятия не проведены
	Пандемия коронавируса

	Приведение в качественное состояние элементов благоустройства

	Ремонт освещения на детской площадке
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	1 квартал 2021г.
	1 квартал 2021г.
	Благоустройство дворовых и общественных территорий
	Мероприятия проведены


	нет

	Устройство и ограждение бетонной площадки под мусорные контейнеры
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	1 квартал 2021г.
	1 квартал 2021г.
	Обустройство площадок ТКО 
	Мероприятия проведены
	нет

	Хозяйственные товары 
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	1 квартал 2021г.
	1 квартал 2021г.
	Благоустройство дворовых и общественных территорий
	Мероприятия проведены
	нет

	Услуги по обрезке аварийных деревьев 
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	1 квартал 2021г.
	1 квартал 2021г.
	Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения 
	Мероприятия проведены
	нет

	Услуги по обращению с ТКО
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	1 квартал 2021г.
	1 квартал 2021г.
	Благоустройство дворовых и общественных территорий
	Мероприятия проведены
	нет

	Привлечение жителей к участию в решении проблем   благоустройства населенных пунктов

	Проведение субботников на территории поселения 
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение», местные жители
	В течении  2021года
	В течении  2021года
	Участие населения в благоустройстве территории поселения
	Мероприятия проведены
	нет

	Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселение, ликвидация несанкционированных
 свалок бытового мусора

	Ликвидация несанкционированных свалок
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении  2021года
	Апрель, июнь 2021года
	Благоустройство территории поселения
	Мероприятия проведены
	нет

	Информирование граждан о соблюдении санитарных норм и правил
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении  2021года
	В течении  2021года
	Информирование населения 
	Мероприятия проведены
	нет

	Дезинфекция территорий детских площадок, кладбища от клещей
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении  2021года
	В течении  2021года
	Проведение дезинфекции
	Мероприятия проведены
	нет

	Покос травы и древесно-кустарниковой растительности на общественных территориях, парковых зонах, детских площадках, кладбищах
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении  2021года
	В течении  2021года
	Благоустройство территории поселения
	Мероприятия проведены
	нет

	Поэтапное улучшение внешнего облика поселения

	Устройство водоотводной канавы 
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	1 квартал 2021г.
	1 квартал 2021г.
	Благоустройство территории поселения
	Мероприятия проведены
	нет

	Трубы АСБ
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	1 квартал 2021г.
	1 квартал 2021г.
	Благоустройство территории поселения
	Мероприятия проведены
	нет

	Работы по перевозке грунта
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	1 квартал 2021г.
	1 квартал 2021г.
	Благоустройство территории поселения
	Мероприятия проведены
	нет

	Благоустройство придомовых территорий и парковых зон

	Устройство пешеходного мостика
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	1 квартал 2021г.
	1 квартал 2021г.
	Благоустройство территории поселения
	Мероприятия проведены
	нет


Подготовил:

Руководитель отдела благоустройства, ЖКХ и социальных вопросов                                           С. Вошев 
Отчет

 о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования программы «Благоустройство территории муниципального образования «Победенское  сельское поселение» на 2019-2021годы» в 2 квартале 2021 года.
	Наименование муниципальной программы, задач (направлений)
	Источники финансирования
	Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб.
	Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб.
	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %

	Благоустройство территории муниципального образования 

«Победенское  сельское поселение» на 2019-2021годы в 2020году
	Всего по программе
	1,239,47
	293,009,34
	23,6

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	1,239,47
	293,009,34
	23,6

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения
	Всего по программе
	25
	25
	0

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	
	
	

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Приведение в качественное состояние элементов благоустройства
	Всего по программе
	126,054,34
	126,054,34
	100

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	126,054,34
	126,054,34
	100

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Привлечение жителей к участию в решении проблем   благоустройства населенных пунктов
	Всего по программе
	0
	0
	0

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	0
	0
	0

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселение, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора
	Всего по программе
	37,451
	37,451
	100

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	37,451
	37,451
	100

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Поэтапное улучшение внешнего облика поселения
	Всего по программе
	69,580
	69,580
	100

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	69,580
	69,580
	100

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Благоустройство придомовых территорий и парковых зон
	Всего по программе
	31,579
	31,579
	100

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	31,579
	31,579
	100

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	


Подготовил:

Руководитель отдела благоустройства, ЖКХ и социальных вопросов                                              С. Вошев
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Победенское сельское поселение» 

на 2019-2021гг.» в 2 квартале  2021года.
.
В рамках исполнения Плана мероприятий по данной Программе проведены следующие мероприятия: 
В рамках проведения субботников не однократно осуществлялся вывоз порубочных остатков с территории поселения. Проводился покос сорной растительности и обрезка древесно-кустарниковой растительности и деревьев на общественных территориях

Проведены противоклещевые обработки территории с массовым пребыванием людей. Производился покос сорной растительности. На кладбище оказаны услуги экскаватора по уборке веток.
Произведено обустройство и ограждение бетонной площадки для ТКО. Оказаны услуги по обрезке аварийного дерева, по обращению с ТКО, устройство водоотводной канавы в рамках противопаводковых мероприятий. Приобретены трубы АСБ. Проведены работы по перевозке грунта. Произведено обустройство пешеходного мостика. 
Подготовил:

Руководитель отдела благоустройства, 
ЖКХ и социальных вопросов                                                                  С. Вошев 

