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№____________от _____________

В финансово-экономический отдел

Администрации

муниципального образования

«Победенское сельское поселение» 

от Руководителя отдела благоустройства, ЖКХ и социальных вопросов

 С. Вошева

В соответствии с  требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение» направляю в Ваш адрес  отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2019-2021гг.» за 2 квартал 2021года.

Руководитель отдела благоустройства, 

ЖКХ и социальных вопросов                                                                С. Вошев
Отчет 

о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2019-2021гг.» в 2 квартале 2021года
	п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. измерения
	Значение целевого показателя (индикатора)
	Отклонение факта от плана, %
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	Факт на начало отчетного периода 
	План на 2021год 
	Факт на конец отчетного периода
	
	
	

	Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2019-2021годах  в 1 квартале 2021года.

	Сокращение количества ДТП и пострадавших в них

	1
	Организация и разработка схем дорожного движения во всех населенных пунктах поселения
	Тыс.руб
	0
	100
	0
	0
	0
	данное мероприятие запланировано в 3-4 квартале

	2
	Содержание улично-дорожной сети
	Тыс.руб
	0
	760,0
	312,745,67
	0
	-
	-

	3
	Ремонт улично- дорожной сети
	Тыс.руб
	0
	1301,84
	596,999
	0
	-
	-



	Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышение правового сознания участников дорожного движения и предупреждение их опасного поведения на дорогах.

	1
	Проведение сходов граждан по освещению вопросов безопасности дорожного движения
	Количество мероприятий
	0
	0
	0
	0
	100
	В связи с пандемией коронавируса

	2
	Проведение профилактических бесед с гражданами систематически нарушающими правила дорожного движения
	Количество мероприятий.
	0
	30
	7
	0
	-
	-

	Повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма.

	1
	Проведение профилактических бесед
	Количество мероприятий
	0
	26
	6
	0
	-
	-


Проект подготовил: Руководитель  отдела благоустройства, 

ЖКХ и социальных вопросов                                                                                                                           С.  Вошев 
Отчет

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы  «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2019-2021гг.» в 2 квартале 2021 года.
	Наименование задач (направлений), основного мероприятия 
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия
	Срок выполнения плановый
	Срок выполнения фактический
	Ожидаемый непосредственный результат
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	Сокращение количества ДТП и пострадавших в них

	Организация и разработка схем дорожного движения во всех населенных пунктах поселения
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении года 2021г.
	3-4 квартал 2021года
	Повышение безопасности дорожного движения
	Мероприятия не проведены
	нет

	Содержание улично-дорожной сети
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении 2021г.


	В течении 2021г.
	Повышение безопасности дорожного движения
	Мероприятия проведены
	нет

	Ремонт улично- дорожной сети
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении 2021г.


	В течении 2021г.


	Повышение безопасности дорожного движения
	Мероприятия проведены
	нет

	Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышение правового сознания участников дорожного движения и предупреждение их опасного поведения на дорогах.

	Проведение сходов граждан по освещению вопросов безопасности дорожного движения
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении 2021г.


	В течении года в формате онлайн
	Информирование населения 
	Мероприятия проведены


	нет

	Проведение профилактических бесед с гражданами систематически нарушающими правила дорожного движения
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении 2021г.
	В течении года в формате онлайн
	Информирование и индивидуальная профилактическая работа
	Мероприятия проведены
	нет

	Повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма.

	Проведение профилактических бесед


	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении  2021года
	В течении  2021года
	Информирование населения 
	Мероприятия проведены
	нет


Подготовил: Руководитель  отдела благоустройства,
 ЖКХ и социальных вопросов                                                                          С.  Вошев 
Отчет

 о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования программы « Обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2019-2021гг.» в 2 квартале 2021года.
	Наименование муниципальной программы, задач (направлений)
	Источники финансирования
	Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб.
	Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб.
	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %

	Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2019-2021гг.»
	Всего по программе
	2161,84
	909,744,67
	41,9

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	2161,84
	909,744,67
	41,9

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Сокращение количества ДТП и пострадавших в них
	Всего по программе
	2161,84
	909,744,67
	41,9

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	2161,84
	909,744,67
	41,9

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышение правового сознания участников дорожного движения и предупреждение их опасного поведения на дорогах.
	Всего по программе
	0
	0
	0

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	
	
	

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма.
	Всего по программе
	0
	0
	0

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	
	
	

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	


Подготовил: Руководитель  отдела благоустройства, 
ЖКХ и социальных вопросов                                                                             С. Вошев

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности  дорожного движения в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2019-2021 годы» в 2 квартале 2021года.
В рамках исполнения запланированных мероприятий по Программе проведены следующие мероприятия: 

Оказаны авто – транспортные услуги по очистке от снега улично – дорожной сети в сумме 264 600 рублей, услуги по наведению санитарного порядка вдоль автомобильных дорог – 14 608,87 рублей, приобретены товары для дорожного освещения – 90760 рублей, производился ремонт дорог – 138285 рублей, работы экскаватора по очистке придорожных канав в п. Удобный – 139114 рублей, услуги экскаватора для устранения последствий подтопления на придорожных полосах – 55 000рублей, уличное освещение вдоль дорог – 207376,8 рублей.
Подготовил: Руководитель  отдела благоустройства, 

ЖКХ и социальных вопросов                                                                С. Вошев


