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№____________от _____________
Инспектору-экономисту отдела ЖКХ
и благоустройства и социальных вопросов
Петровой Н.И. 
от Руководителя отдела благоустройства, ЖКХ и социальных вопросов
С. Вошева
В соответствии с  требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение» направляю в Ваш адрес  отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2019-2021гг.» по итогам  2021года.
Руководитель отдела благоустройства, 
ЖКХ и социальных вопросов                                                                С. Вошев
Отчет 
о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2019-2021гг.» по итогам 2021года
	п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. измерения
	Значение целевого показателя (индикатора)
	Отклонение факта от плана, %
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	Факт на начало отчетного периода 
	План на 2021год 
	Факт на конец отчетного периода
	
	
	

	Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2019-2021годах  по итогам 2021года.

	Сокращение количества ДТП и пострадавших в них

	1
	Организация и разработка схем дорожного движения во всех населенных пунктах поселения
	Тыс.руб
	0
	113,287
	0
	0
	100
	-

	2
	Содержание улично-дорожной сети
	Тыс.руб
	0
	1188,50658
	0
	0
	100
	-

	3
	Ремонт улично- дорожной сети
	Тыс.руб
	0
	860,04642
	0
	0
	100
	-


	Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышение правового сознания участников дорожного движения и предупреждение их опасного поведения на дорогах.

	1
	Проведение сходов граждан по освещению вопросов безопасности дорожного движения
	Количество мероприятий
	0
	0
	0
	0
	100
	В связи с пандемией коронавируса 

	2
	Проведение профилактических бесед с гражданами систематически нарушающими правила дорожного движения
	Количество мероприятий.
	0
	30
	7
	0
	100
	-

	Повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма.

	1
	Проведение профилактических бесед
	Количество мероприятий
	0
	26
	26
	0
	100
	-


Подготовил: Руководитель  отдела благоустройства, 

ЖКХ и социальных вопросов                                                                                                                                                               С.  Вошев 

Отчет
о выполнении основных мероприятий муниципальной программы  «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2019-2021гг.» по итогам 2021 года.
	Наименование задач (направлений), основного мероприятия 
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия
	Срок выполнения плановый
	Срок выполнения фактический
	Ожидаемый непосредственный результат
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	Сокращение количества ДТП и пострадавших в них

	Организация и разработка схем дорожного движения во всех населенных пунктах поселения
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении года 2021г.
	3-4 квартал 2021года
	Повышение безопасности дорожного движения
	Мероприятия проведены 
	нет

	Содержание улично-дорожной сети
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении 2021г.

	В течении 2021г.
	Повышение безопасности дорожного движения
	Мероприятия проведены
	нет

	Ремонт улично- дорожной сети
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении 2021г.

	В течении 2021г.

	Повышение безопасности дорожного движения
	Мероприятия проведены
	нет

	Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышение правового сознания участников дорожного движения и предупреждение их опасного поведения на дорогах.

	Проведение сходов граждан по освещению вопросов безопасности дорожного движения
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении 2021г.

	В течении года в формате онлайн
	Информирование населения 
	Мероприятия проведены

	нет

	Проведение профилактических бесед с гражданами систематически нарушающими правила дорожного движения
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении 2021г.
	В течении года в формате онлайн
	Информирование и индивидуальная профилактическая работа
	Мероприятия проведены
	нет

	Повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма.

	Проведение профилактических бесед

	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении  2021года
	В течении  2021года
	Информирование населения 
	Мероприятия проведены
	нет


Подготовил: Руководитель  отдела благоустройства,

ЖКХ и социальных вопросов                                                                                                                                                                                 С.  Вошев 

Отчет
 о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования программы « Обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2019-2021гг.» по итогам 2021года.
	Наименование муниципальной программы, задач (направлений)
	Источники финансирования
	Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, руб.
	Фактические расходы на отчетную дату, руб.
	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %

	Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2019-2021гг.»
	Всего по программе
	2160560,85
	0
	100

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	2160560,85
	0
	100

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Сокращение количества ДТП и пострадавших в них
	Всего по программе
	2160560,85
	0
	100

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	2160560,85
	0
	100

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышение правового сознания участников дорожного движения и предупреждение их опасного поведения на дорогах.
	Всего по программе
	0
	0
	0

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	
	
	

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма.
	Всего по программе
	0
	0
	0

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	
	
	

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	


Подготовил: Руководитель  отдела благоустройства, 

ЖКХ и социальных вопросов                                                                                                                                               С. Вошев

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности  дорожного движения в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2019-2021 годы» по итогам  2021года.
В рамках исполнения запланированных мероприятий по Программе проведены следующие мероприятия: 
Проведены работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия; ремонту автодорог с гравийно-песчанным покрытием; покосу сорной растительности, обрезке веток деревьев, нарезке и очистке на придорожных полосах ливневых канав, устройству водопропускных труб; обслуживанию и ремонту освещения улично-дорожной сети.
Произведены работы по профилированию с добавлением гравийно-песчанной смеси гравийных дорог местного значения протяженностью 2213м. в  п.Совхозный ул.Набережная, ул.Московская, ул.Пушкина, ул.2-я Речная, ул.Центральная, ул.Урожайная; п.Удобный часть ул.Лесная; х. Причтовский ул.Черноморская; п.Победа ул. Шоссейная (район МКД №125), проезд между ул. Железнодорожная и ул. Шоссейная; п.Удобный ул. Южная, ул.Жукова; х.Причтовский ул.Школьная и ул.Чапаева, х.Грозный ул.Мостовая и ул.Родниковая (от въезда в х.Грозный до спуска на ул.Мостовая).
Отремонтировано с асфальтовым покрытием дорог местного значения протяженностью — 212м. в п.Победа ул.Тенистая, п.Совхозный ул, Виноградная и ул. Московская.
Проведена работа по расчистке канав:
- в п.Удобном по ул.Гагарина, ул.Южная, ул.Садовая, часть ул.Цветочная, ул.Лесная протяженностью 2921 м.;
- в п.Совхозном водоотводная канава за огородами по ул.Пушкина, протяженностью  210м. 
Проведено межевание 17 земельных участков под дорогами гравийного исполнения в п.Удобный, п.Совхозный, х.Причтовский, х.Грозный, п.Победа, х.Шаумян. Зарегистрировано право собственности на дороги в х.Грозный ул.Заводская и ул.Речная.
Разработаны проекты организации дорожного движения для оптимизации методов организации дорожного движения на автомобильных дорогах или отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов на следующих улицах: 
- п.Удобный, ул.Северная, протяженность- 467м;
- п.Удобный, ул.Южная, протяженность- 475м;
    Произведен ремонт ламп  уличного освещения в п. Удобный, х. Шаумян, х. Причтовский, п. Совхозный, х. Грозный и п.Удобный в количестве 57 штук.
   Проведена замена старых фонарей на новые в количестве 11 фонарей, дополнительно установлены 3 фонаря. 
Подготовил: Руководитель  отдела благоустройства, 
ЖКХ и социальных вопросов                                                                С. Вошев

