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№____________от _____________
Инспектору-экономисту отдела ЖКХ
и благоустройства и социальных вопросов
Петровой Н.И. 
Заместителя Главы администрации по развитию территории
М.Хрулева
В соответствии с  требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение» направляю в Ваш адрес  отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2022-2024гг.» за 1 квартал 2022 года.
Заместитель Главы администрации
по развитию территории                                                               М. Хрулев
 Отчет 
о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2022-2024гг.» в 1 квартале 2022 года
	п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. измерения
	Значение целевого показателя (индикатора)
	Отклонение факта от плана, %
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	Факт на начало отчетного периода 
	План на 2022 год 
	Факт на конец отчетного периода
	
	
	

	Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2022-2024 гг.  в 1 квартале 2022 года.

	Сокращение количества ДТП и пострадавших в них

	1
	Организация и разработка схем дорожного движения во всех населенных пунктах поселения
	Тыс.руб
	0
	61,42
	0
	0
	0
	данное мероприятие запланировано в 2-3 квартале

	2
	Содержание улично-дорожной сети
	Тыс.руб
	0
	1150,0
	240,84351
	20,9
	-
	-

	3
	Ремонт улично- дорожной сети
	Тыс.руб
	0
	1213,23615
	301,841
	24,8
	-
	-


	Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышение правового сознания участников дорожного движения и предупреждение их опасного поведения на дорогах.

	1
	Проведение сходов граждан по освещению вопросов безопасности дорожного движения
	Количество мероприятий
	0
	0
	0
	0
	0
	В связи с пандемией коронавируса

	2
	Проведение профилактических бесед с гражданами систематически нарушающими правила дорожного движения
	Количество мероприятий.
	0
	5
	5
	0
	-
	-

	Повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма.

	1
	Проведение профилактических бесед
	Количество мероприятий
	0
	0
	0
	0
	-
	-


Проект подготовил: Заместитель Главы администрации
по развитию территории                                                                                                                                                                   М. Хрулев
Отчет
о выполнении основных мероприятий муниципальной программы  «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2022-2024гг.» в 1 квартале 2022 года.
	Наименование задач (направлений), основного мероприятия 
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия
	Срок выполнения плановый
	Срок выполнения фактический
	Ожидаемый непосредственный результат
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	Сокращение количества ДТП и пострадавших в них

	Организация и разработка схем дорожного движения во всех населенных пунктах поселения
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении года 2022г.
	2-3 квартал 2022года
	Повышение безопасности дорожного движения
	Мероприятия не проведены
	нет

	Содержание улично-дорожной сети
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении 2022г.

	В течении 2022г.
	Повышение безопасности дорожного движения
	Мероприятия  проведены
	нет

	Ремонт улично- дорожной сети
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении 2022г.

	В течении 2022г.

	Повышение безопасности дорожного движения
	Мероприятия  проведены
	нет

	Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышение правового сознания участников дорожного движения и предупреждение их опасного поведения на дорогах.

	Проведение сходов граждан по освещению вопросов безопасности дорожного движения
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении 2022г.

	В течении года в формате онлайн
	Информирование населения через социальные сети 
	Мероприятия  проведены
	нет

	Проведение профилактических бесед с гражданами систематически нарушающими правила дорожного движения
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении 2022г.
	В течении года в формате онлайн
	Информирование и индивидуальная профилактическая работа
	Мероприятия  проведены
	нет

	Повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма.

	Проведение профилактических бесед

	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении  2022года
	В течении  2022года
	Информирование населения 
	Мероприятия не проведены
	нет


      Подготовил: Заместитель Главы администрации
      по развитию территории                                                                                                                                                                            М. Хрулев
Отчет
 о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования программы « Обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2022-2024гг.» в 1 квартале 2022 года.
	Наименование муниципальной программы, задач (направлений)
	Источники финансирования
	Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб.
	Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб.
	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %

	Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2022-2024 гг.»
	Всего по программе
	2424,65615
	542,68451
	22,4

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	2424,65615
	542,68451
	22,4

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Сокращение количества ДТП и пострадавших в них
	Всего по программе
	2424,65615
	542,68451
	22,4

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	2424,65615
	542,68451
	22,4

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, повышение правового сознания участников дорожного движения и предупреждение их опасного поведения на дорогах.
	Всего по программе
	0
	0
	0

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	
	
	

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Повышение эффективности работы по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма.
	Всего по программе
	0
	0
	0

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	
	
	

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	


Подготовил: Заместитель Главы администрации
по развитию территории                                                                                                                                                    М. Хрулев

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности  дорожного движения в муниципальном образовании «Победенское сельское поселение» на 2022-2024 годы» в 1 квартале 2022 года.
В рамках исполнения запланированных мероприятий по Программе проведены следующие мероприятия: 
Оказаны авто – транспортные услуги по очистке от снега улично – дорожной сети в сумме 74250,0 рублей,  приобретены товары для дорожного освещения (светильники) в сумме– 96800,0 рублей, произведен ремонт дорог в сумме – 301841,0 рублей, услуги по оплате электрической энергии за уличное освещение вдоль дорог в сумме– 69793,51 рублей.
Подготовил: 
Заместитель Главы администрации
по развитию территории                                                                  М. Хрулев

