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№____________от _____________
Инспектору-экономисту отдела ЖКХ
и благоустройства и социальных вопросов
Петровой Н.И. 
от Заместителя Главы администрации
по развитию территории                                                               М. Хрулев
В соответствии с  требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение» направляю в Ваш адрес  отчет о реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Победенское сельское поселение» на 2022-2024г» за 1 квартале 2022 года.
Заместитель Главы администрации
по развитию территории                                                               М. Хрулев
Отчет 
о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Победенское сельское поселение» на 2022-2024г» в 1 квартале 2022 года.
	п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. измерения
	Значение целевого показателя (индикатора)
	Отклонение факта от плана, %
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	Факт на начало отчетного периода  
	План отчетный год
	Факт на конец отчетного периода
	
	
	

	«Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Победенское сельское поселение» на 2022-2024г» в 2022 году.

	Развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов,  повышение комфортности проживания населения в индивидуальных жилых домах, бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами. Создание на территории поселения условий для повышения уровня и качества предоставляемых коммунальных услуг.

	1
	Развитие системы теплоснабжения
	Тыс.руб
	0
	250,0
	0
	0
	0
	-

	2
	Развитие системы водоснабжения
	Тыс.руб
	0
	600,0
	14,506
	2,42
	0
	-

	3
	Развитие системы газоснабжения
	Тыс.руб
	0
	500,0
	0
	0
	0
	-


	4
	Развитие системы водоотведения
	Тыс.руб
	0
	410,0
	91,677
	22,4
	0
	-


Проект подготовил: 

      Заместитель Главы администрации
по развитию территории                                                                                                                                         М. Хрулев
Отчет 
о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Победенское сельское поселение» на 2022-2024г» в 1 квартале 2022 года.
	Наименование задач (направлений), основного мероприятия 
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия
	Срок выполнения плановый
	Срок выполнения фактический
	Ожидаемый непосредственный результат
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	Развитие системы теплоснабжения

	содержание системы теплоснабжения
	ООО «ДТЛ-ЮГ»
	Январь-декабрь 2022г.
	Январь-декабрь 2022г.
	Бесперебойная работа системы теплоснабжения в отопительный сезон
	Мероприятия проведены
	нет

	ремонт системы теплоснабжения
	ООО «ДТЛ-ЮГ»
	Май- август 2022г
	Май- август 2022г
	Бесперебойная работа системы теплоснабжения в отопительный сезон
	Мероприятия  не проведены
	Нет

	Развитие системы водоснабжения

	Устранение  аварий на водопроводных сетях
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении  2022 года
	В течении  2022 года
	Ликвидация аварийных ситуации на системах водоснабжения
	Мероприятия проведены

	нет

	 Содержание водопроводных сетей
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении  2022 года
	В течении  2022 года
	Бесперебойная работа системы водоснабжения
	Мероприятия проведены
	нет

	Развитие системы газоснабжения

	Содержание газовых
 сетей
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение», местные жители
	В течении  2022 года
	В течении  2022 года
	Бесперебойная работа системы газоснабжения
	Мероприятия проведены
	нет

	Развитие системы водоотведения

	Содержание канализационных сетей
	Администрация МО «Победенское  сельское поселение»
	В течении  2022 года
	В течении  2022 года
	Бесперебойная работа системы водоотведения
	Мероприятия проведены
	нет


Проект подготовил: 

       Заместитель Главы администрации
по развитию территории                                                                                                                                                           М. Хрулев
Отчет
 о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Победенское сельское поселение» на 2022-2024г» 
в 1 квартале 2022 года.
	Наименование муниципальной программы, задач (направлений)
	Источники финансирования
	Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб.
	Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб.
	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %

	«Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Победенское сельское поселение» на 2022-2024гг»
	Всего по программе
	1760,0
	106,183
	6,03

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	1760,0
	106,183
	6,03

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Развитие системы теплоснабжения
	Всего по программе
	250,0
	0
	0

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	250,0
	0
	0

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Развитие системы водоснабжения
	Всего по программе
	600,0
	14,506
	2,42

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	600,0
	14,506
	2,42

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Развитие системы газоснабжения
	Всего по программе
	500,0
	0
	0

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	500,0
	0
	0

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	

	Развитие системы водоотведения
	Всего по программе
	410,0
	91,677
	22,4

	
	  в том числе:
	
	
	

	
	  средства бюджета поселения
	410,0
	91,677
	22,4

	
	  средства бюджета Республики Адыгея
	
	
	

	
	   средства Федерального бюджета
	
	
	

	
	   внебюджетные источники
	
	
	


Проект подготовил: 

      Заместитель Главы администрации
по развитию территории                                                                                                                                                                    М. Хрулев
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Победенское сельское поселение» на 2022-2024гг» в 1 квартале 2022года.

В рамках исполнения данной Программы проведены следующие мероприятия: 

Теплоснабжение.
В муниципальной собственности муниципального образования «Победенское сельское поселение» находятся 2 котельные и 2 топочные подающие тепло в многоквартирный фонд и социальные объекты поселения. Эксплуатирующей организацией по концессионному соглашению является ООО «ДТЛ ЮГ».

Централизованным теплоснабжением охвачено 9 многоквартирных домов и 2 социально значимых объекта МДОУ №29 «Сказка» и СДК п.Удобного. Для бесперебойной подачи теплоснабжения приобретен резервный источник электроснабжения. На подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 годов денежные средства не расходовались.

Водоснабжение.
Все шесть населенных пунктов поселения (п. Совхозный, п. Удобный, п. Победа,  х. Грозный, х. Шаумян, х. Причтовский) обеспечены централизованным водоснабжением. Единственным источником водоснабжения является ММГВ. Общая протяженность водопроводной сети поселения составляет 35508 метров.

На содержание и аварийно восстановительные работы по муниципальному образованию в 1 квартале 2022 года затрачено: 14,506  рублей.

Газоснабжение
В пределах полномочий по газоснабжению населения администрацией Победенского сельского поселения заключены договора на техническое обслуживание газораспределительных сетей, находящихся в муниципальной собственности поселения. 

Водоотведение
В трех населенных пунктах поселения (п.Совхозный, п.Удобный, п.Победа) проходит централизованная система водоотведения, общей протяженность 3550м. Из муниципального бюджета на эти цели израсходовано 91,677 рублей.

Проект подготовил: 

Заместитель Главы администрации
по развитию территории                                                                                     М. Хрулев

