| Российская Федерация Республика Адыгея Администрация муниципального образования «Победенское сельское поселение» 385773, п. Совхозный, ул. Советская, 45 | Тел./факс 2-96-06 | Урысые Федерациер Адыгэ Республикэм Муниципальнэ образованиеу «Победенскэ къодже псэупlэм» и администрацие 385773, п. Совхознэр, ур. Советскэр, 45 |
| --- | --- | --- |

№____________от _____________

Инспектору-экономисту отдела ЖКХ

и благоустройства и социальных вопросов

Петровой Н.И.

от Руководителя отдела благоустройства, ЖКХ и социальных вопросов

С. Вошева

В соответствии с  требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Победенское сельское поселение» направляю в Ваш адрес  отчет о реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Победенское сельское поселение» на 2019-2021г» по итогам 2021 года.

Руководитель отдела благоустройства,

ЖКХ и социальных вопросов                                                                С. Вошев

Отчет

о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Победенское сельское поселение» на 2019-2021г» по итогам 2021 года.

| п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт на начало отчетного периода | План отчетный год | Факт на конец отчетного периода |  |  |  |
| «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Победенское сельское поселение» на 2019-2021г» в 2021году. |
| Развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов, повышение комфортности проживания населения в индивидуальных жилых домах, бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами. Создание на территории поселения условий для повышения уровня и качества предоставляемых коммунальных услуг. |
| 1 | Развитие системы теплоснабжения | Тыс.руб | 0 | 462,61 | 446,14304 | 3,6 | 96,4 | - |
| 2 | Развитие системы водоснабжения | Тыс.руб | 0 | 836,36709 | 768,73913 | 8,1 | 91,9 | - |
| 3 | Развитие системы газоснабжения | Тыс.руб | 0 | 270,0 | 195,03863 | 27,8 | 72,2 | - |
| 4 | Развитие системы водоотведения | Тыс.руб | 0 | 365,5471 | 248,90620 | 31,9 | 68,1 | - |

Проект подготовил: Руководитель  отдела благоустройства,

ЖКХ и социальных вопросов                                                                                                                                     С.  Вошев

Отчет

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Победенское сельское поселение» на 2019-2021г» по итогам 2021 года.

| Наименование задач (направлений), основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие системы теплоснабжения |
| содержание системы теплоснабжения | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | Январь-декабрь 2021г. | Январь-декабрь 2021г. | Бесперебойная работа системы теплоснабжения в отопительный сезон | Мероприятия проведены | нет |
| ремонт системы теплоснабжения | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | Май- август 2021г | Май- август 2021г | Бесперебойная работа системы теплоснабжения в отопительный сезон | Мероприятия не проведены | нет |
| Развитие системы водоснабжения |
| Устранение аварий на водопроводных сетей | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | Январь-декабрь 2021г. | Январь-декабрь 2021г. | Ликвидация аварийных ситуации на системах водоснабжения | Мероприятия проведены | нет |
| Содержание водопроводных сетей | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | Январь-декабрь 2021г. | Январь-декабрь 2021г.. | Бесперебойная работа системы водоснабжения | Мероприятия проведены | нет |
| Развитие системы газоснабжения |
| Содержание газовых сетей | Администрация МО «Победенское сельское поселение», местные жители | В течении 2021года | В течении 2021года | Бесперебойная работа системы газоснабжения | Мероприятия проведены | нет |
| Развитие системы водоотведения |
| Содержание канализационных сетей | Администрация МО «Победенское сельское поселение» | В течении 2021года | В течении 2021года | Бесперебойная работа системы водоотведения | Мероприятия проведены | нет |

Проект подготовил: Руководитель  отдела благоустройства,

ЖКХ и социальных вопросов                                                                                                                                    С.  Вошев

Отчет

о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Победенское сельское поселение» на 2019-2021г»

по итогам 2021 года.

| Наименование муниципальной программы, задач (направлений) | Источники финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Победенское сельское поселение» на 2019-2021г» | Всего по программе | 1934,52419 | 1658,827 | 85,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета поселения | 1934,52419 | 1658,827 | 85,7 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея |  |  |  |
|  | средства Федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Развитие системы теплоснабжения | Всего по программе | 462,61 | 446,14304 | 96,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета поселения | 462,61 | 446,14304 | 96,4 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея |  |  |  |
|  | средства Федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Развитие системы водоснабжения | Всего по программе | 836,36709 | 768,73913 | 91,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета поселения | 836,36709 | 768,73913 | 91,9 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея |  |  |  |
|  | средства Федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Развитие системы газоснабжения | Всего по программе | 270,0 | 195,03863 | 72,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета поселения | 270,0 | 195,03863 | 72,2 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея |  |  |  |
|  | средства Федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Развитие системы водоотведения | Всего по программе | 365,5471 | 248,90620 | 68,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | средства бюджета поселения | 365,5471 | 248,90620 | 68,1 |
|  | средства бюджета Республики Адыгея |  |  |  |
|  | средства Федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Проект подготовил: Руководитель  отдела благоустройства,

ЖКХ и социальных вопросов                                                                                                                                     С.  Вошев

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Победенское сельское поселение» на 2019-2021г» по итогам 2021 года.

В рамках исполнения данной Программы проведены следующие мероприятия:

Водоснабжение:

Все шесть населенных пунктов сельского поселения (п. Совхозный, п. Удобный, п. Победа, х. Грозный, х. Шаумян, х. Причтовский) обеспечены централизованным водоснабжением.

Единственным источником водоснабжения является ММГВ.

Общая протяженность водопроводной сети поселения составляет 35508 метров.

п. Совхозный (год ввода в эксплуатацию 1970.г.)

Протяженность сетей составляет 7483м., является продолжением внутренних разводящих сетей п. Тульского из металлических труб.

п. Совхозный микрорайон «Дачи» (год ввода в эксплуатацию 2014 г.)

Протяженность водопровода 4537метров, водоснабжение осуществляется непосредственно от Майкопского магистрального группового водопровода, точка врезки находится в районе бывшего Блиновского откорм-комплекса. Для обеззараживания питьевой воды на линии водопровода имеется бактерицидная установка. Данный водопровод пересекает р.Белая по автомобильному мосту, расположенному на федеральной автодороге «подъезд к КГБЗ».

На внутридворовой территории многоквартирного дома по ул.Восточная, №2 обустроена новая скважина с установкой насоса для резервного водоснабжения жителей.

п. Удобный (год ввода в эксплуатацию 1975 г.)

Протяженность существующего водопровода составляет 5377 метра. Источником водоснабжения данных сетей является разводящая водопроводная сеть г. Майкопа.

Разработана проектно-сметная документация «Реконструкция водопроводной сети в п.Удобный с расширением, диаметром 300мм., протяженностью 3,71 км., от колодца военной части по ул.Советская далее по ул.Лесная до ул.Восточная», с прохождением госэкспертизы, планируемый год строительства — 2023г. Что позволит увеличить объемы подаваемой воды для нужд населения на сегодняшний день и перспективу.

На внутридворовой территории многоквартирных домов по ул.Ленина, №13, №15 и №17 обустроена новая скважина с установкой насоса для резервного водоснабжения жителей.

Совместными силами жителей и администрацией сельского поселения проведены работы по строительству водопроводной сети по ул.Восточная и части ул.Полевая.

п. Победа (год ввода в эксплуатацию 1972 г.)

Протяженность сети 3826 метра. Источником водоснабжения данного поселка является водопроводная сеть г.Майкопа.

Для улучшения давления водоснабжения в п.Победа разработанный проект: «Реконструкция водопроводной сети в п.Удобный с расширением» предусматривающий увеличение диаметра подводящего водопровода позволит  обеспечить подачу воды населению и предприятиям.

х.Грозный (год ввода в эксплуатацию 2001 г.)

Протяженность сети 5666 метров. Строительство осуществлялось в два этапа. В 2001 году заложена металлическая труба и в 2011г полипропиленовая. Данная линия имеет общую подводящую линию с водопроводом п.Совхозный микрорайон «Дачи».

Водоснабжение осуществляется от Майкопского магистрального группового водопровода, точка врезки находится в районе бывшего Блиновского откорм-комплекса. Для обеззараживания питьевой воды на линии водопровода имеется бактерицидная установка.

х. Шаумян, х.Причтовский (год ввода в эксплуатацию 2011г.)

х.Шаумян - протяженность водопровода 4017м., х.Причтовский - протяженность водопровода 4602м.

Источником водоснабжения является подводящий водопровод от ММГВ к п. Тульскому. Для обеззараживания воды на линии установлена бактерицидная установка расположенная в х.Шаумян. После прохождения процедуры очистки, вода распределяется и подается по двум отдельным веткам в х.Шаумян и х.Причтовский. На окраине х. Причтовский расположена резервная бактерицидная установка которая рассчитана на перспективу развития строительства хуторов.

На аварийно восстановительные и ремонтные работы по муниципальному образованию за 2021г затрачено: 768739,13 рублей.

Теплоснабжение.

В муниципальной собственности муниципального образования «Победенское сельское поселение» находятся 2 котельные и 2 топочные подающие тепло в многоквартирный фонд и социальные объекты поселения. Эксплуатирующей организацией по договору аренды является ООО «ДТЛ ЮГ».

Проведены работы по замене воздушной теплотрассы 90 метров в п.Удобный, а также установлено новое оборудование для улучшения работы систем теплоснабжения котельных и топочных.

Централизованным теплоснабжением охвачено 9 многоквартирных домов и 2 социально значимых объекта МДОУ №29 «Сказка» и СДК п.Удобного. Для бесперебойной подачи теплоснабжения приобретено два резервных источника электроснабжения. На подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 годов израсходовано 446143,04 рублей из местного бюджета.

Газоснабжение.

В пределах полномочий по газоснабжению населения администрацией Победенского сельского поселения заключены договора на техническое обслуживание газораспределительных сетей, находящихся в муниципальной собственности поселения. Осуществлен пуск газа в ранее построенные системы газоснабжения п.Удобный, ул.Звездная, ул.Новая и ул.Солнечная , а также п.Совхозный микрорайон «Дачи» ул.Дорожная, ул.Красноармейская, ул.Железнодорожная. Разработанная проектно-сметная документация по объекту: «Распределительные газопроводы низкого давления к жилым домам по ул.Озерная, ул.Майкопская, ул.Адыгейская в п.Удобном Майкопского района» передана в администрацию муниципального образования «Майкопский район» для подачи заявки на участие в одной из федеральных программ. На 2022 год за счет местного бюджета «Победенского сельского поселения» планируется  провести работы в соответствии с проектно-сметной документацией по строительству ПРГ №2 для газоснабжения жилых домов по  ул.Озерная, ул.Майкопская, ул.Адыгейская в п.Удобном.

Из муниципального бюджета на эти цели израсходовано в 2021 году 195038,63 рублей.

Водоотведение.

В трех населенных пунктах поселения (п. Совхозный, п. Удобный, п. Победа) проходит централизованная система водоотведения, общей протяженность 3550м.

п. Удобный

Протяженность централизованных сетей водоотведения составляет 1350м. Систематически происходят засоры системы в районе ДОУ № 19 «Сказка» ул. Ленина, и ул. Новая п. Удобный.

Проведены работы по монтажу и пуско-наладке оборудования насосной станции канализационных сетей сельского дома культуры и жилых домов блокированной застройки в п.Удобном.

п. Совхозный

Протяженность централизованных сетей составляет 1300 метров. Так же на данной линии расположена канализационная станция, которая напорными коллекторами подает сточные воды на насосную станцию в п. Тульский. Проведены работы по замене напорного насоса канализационной  станции.

п. Победа

Протяженность централизованных сетей водоснабжения составляет 900 метров. Сточные воды п.Победа самотечной канализационной сетью подаются в канализационную сеть г. Майкоп.

На устранение засоров, обслуживание и расширение канализационных сетей всего затрачено —  248906,20 руб.

Проект подготовил: Руководитель  отдела благоустройства,

ЖКХ и социальных вопросов                                                                                   С.  Вошев